## Slide 1
2
0
1
9
汇报人/组长：李骏
球约-一款篮球社交软件微信小程序
组员：林豪 周南
项目计划
2019年3月15日 SE2019春-G06
队名:不太会打加一队
G06

## Slide 2
目录页
CONTENTS PAGE
01
项目概述
02
项目计划
03
可行性分析
04
项目团队
05
分工以及绩效评定
06
会议记录

## Slide 3
01
项目概述

## Slide 5: 问题描述
1
2
3
4
我想打球但找不到人？
我想打球但找不到球场？
1
2
3
4
我想提前知道跟我打球的人的信息。
我想通过打球来认识与我志同道合的人。
我想获得认同感和存在感!
项目概述

## Slide 6: 设计目的
通过该app,爱好者通过他人发布的公告获取周边球场信息，按需加入
周边球场资源一目了然
通过该app的评价系统，个人信息描述系统，等级制度，更好了解队友对手的球场信息。
更好地了解同场竞技者
通过聊天室功能进行赛前沟通和赛后讨论。
通过评价系统丰富社交手段。
通过同场竞技结交篮球爱好者。
结交志同道合的人
评价制度和等级制度满足你的内心需求！
认同感和存在感
返回
项目概述

## Slide 7
项目概述
01
杨枨老师
篮球爱好者
项目需求对象
02
1.完成《软件工程基础》的课程目标
2.后续APP投入使用可满足篮球爱好者的需求
项目设立目的
03
为每一位篮球爱好者提供舒适的野球体验及社交体验
项目最终目标

## Slide 8
返回
项目概述
用户角度项目呈现

## Slide 9
返回
项目概述
用户角度项目呈现
开发者角度项目呈现

## Slide 10
通过腾讯地图的api实现与共享单车类似的基于地图定位的显示画面，点击相应地图上的公告可以加入该约球公告。

## Slide 11
02
项目计划

## Slide 12
项目分工

## Slide 13
项目计划WBS结构

## Slide 14
项目计划甘特图

## Slide 15
项目计划甘特图

## Slide 16
03
可行性分析

## Slide 17
配置代码-JSON文件
前端代码-html5
模版代码-WXML
样式代码-WXSS
逻辑代码-JavaScript
MySQL-数据库
…….
有可能用到的技术
返回

## Slide 18
可行性分析
项目开发工具概述
微信专门为开发小程序建立的集成开发环境。
MySQL：用于访问和处理数据库的标准的计算机语言。
Git：一个开源的分布式版本控制系统，可以高效处理从很小到非常大的项目版本管理。
Project：通用的项目管理工具软件。
Axure：较为普及的软件交互式页面设计软件
powerdesigner：方便地对管理信息系统进行分析设计，他几乎包括了数据库模型设计的全过程

## Slide 19
04
项目团队

## Slide 20
项目团队
项目参与人员组织结构

## Slide 21
项目团队

## Slide 22
项目团队
项目内部协作
协作模式
每周至少召开一次线下面谈
且组织不定期不限次线上沟通
沟通方式
1.面谈 2.微信文本及语音
3.邮件发送
进度校验
将实际进度与文本项目计划及甘特图对比，调整短期工作计划及开发节奏。

## Slide 23
项目团队
项目外部支持
协作模式
每周认真听取杨枨老师上课内容
每周认真听取他组展示与汇报
和杨枨老师或助教沟通
沟通方式
1.单方面接受杨枨老师的课堂输出
2.面谈听取各组长、助教的意见。
3.与潜在的app用户沟通（线上/线下）
进度校验
1.每周汇报时接受杨老师的指正。
2.每次迭代都与用户沟通

## Slide 24
05
分工及绩效评定

## Slide 25
分工绩效评定

## Slide 26
06
会议记录

## Slide 27
会议记录

## Slide 28
预算
制作各类计划图 169.85RMB
*上述结果按照2019年杭州市薪资水平报告里每人33.97元每小时的薪资水平，结合甘特图中给出的具体所需时间得出
制作并修订项目计划 169.85RMB
服务器 30RMB/3个月/阿里云学生服务器
制定开发计划书 271.76RMB
制定测试计划书 271.76RMB
编写代码 815.28RMB
总:1728.5RMB

## Slide 29
预算统计
参与人员 | 时间（月） | 预算
李骏（组长） | 3 | 0
林豪 | 3 | 0
周南 | 3 | 0
总共3人 | 共3月 | 总0元
劳务总预算

## Slide 30
预算统计
资源总预算
项目 |  |  |  |  | 金额（元）
个人所需pc机4台 | 3台笔记本，支持系统：windows、linux |  |  |  | 0
 | 1台mac，支持系统：ios |  |  |  | 
项目所需测试用手机3台 |  |  | 2部手机，支持系统：Android |  | 0
 |  |  | 一部苹果手机，支持系统：ios |  | 
项目所需服务器租用 |  | 使用的服务器：阿里云学生服务器，时长3个月 |  |  | 30
项目用到的软件 |  |  |  | GitHub Desktop | 因软件都是破解版或免费，总计0元
 |  |  |  | 微信web开发者工具 | 
 |  |  |  | Axure RP 8 | 
 |  |  |  | Visual Studio Code | 
 |  |  |  | XMind 8 Update 7 | 
 |  |  |  | ….. | 
总计4项 |  |  |  |  | 共30元

## Slide 31
预算统计
经费总预算
项目 |  | 金额（元） | 
办公费 | 制作各类计划图 | 169.85 | 共1698.5元
 | 制作并修订项目计划 |  | 
 |  | 169.85 | 
 |  | 271.76 | 
 | 制定开发计划书 |  | 
 |  | 271.76 | 
 | 制定测试计划书 |  | 
 |  | 815.28 | 
 | 编写代码 |  | 
差旅费 |  | 0 | 
资料费 | 《你不知道的JavaScript》 | 0 | 共118.5
 |  | 39.5*3 | 
 | 《软件工程导论》 |  | 
 | 《21天精通微信小程序开发》 |  | 
 |  | 0 | 
 | 《从零开始学微信小程序开发》 |  | 
 |  | 0 | 
总计3项 |  | 共1817元 | 
该项目总预算：0+30+1817=1847元
*上述结果按照2019年杭州市薪资水平报告里每人33.97元每小时的薪资水平，结合甘特图中给出的具体所需时间得出

## Slide 32
项目参考资料
1 虎扑篮球 http://www.hupu.com/
2 张海藩，牟永敏. 软件工程导论（第6版）. 北京:清华大学出版社，2013
3 郭霖 第一行代码-Android .人民邮电出版社，2016
4 曾探 JavaScript设计模式与开发时间 .人民邮电出版社，2015-5

## Slide 33
THANKS FOR COMING